Załącznik Nr 5 do SIWZ

Projekt

UMOWA    Nr …../2013

zawarta w dniu ……………..r. pomiędzy Gminą Konopnica ul. Rynek 15                         zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

Mariolę Hernas-   Wójt Gminy

przy kontrasygnacie Elżbiety Skakuj – Skarbnik Gminy  ,

a

……………………………………………………………………………… zwaną dalej w tekście umowy „ Wykonawcą ”, reprezentowaną przez :                                                                                        ……………………………………………………………………………

na podstawie dokonanego przez „ Zamawiającego ” wyboru oferty wykonawcy           w przetargu nieograniczonym o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  :

Zadanie    p.n. ” Przebudowa drogi gminnej odcinek Piaski – Kamyk ”

2. Zakres robót obejmuje

1.   Roboty przygotowawcze :

1.1 Roboty pomiarowe – 0,5 km  ;

1.2 Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków ;

1.3 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharek obręb skrzyżowań.

2.   Roboty ziemne.

3.   Podbudowa z kruszyw łamanych  -grubość 15 cm..

4.   Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – 4 cm.

5.   Utwardzenie poboczy po obu stronach drogi ;

5.1 Koryta wykonane na poboczach jezdni. Głębokość koryta 10 cm;

5.2 Ułożenie warstwy z kruszyw łamanych. Warstwa grubości 8 cm;

6.   Roboty wykończeniowe;

6.1 Ręczne formowanie nasypów

6.2 Ręczne plantowanie powierzchni otoczenia drogi

7.   Ustawienie znaków pionowych.

8.   Przepusty ;

8.1 Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy ławy fundamentowe żwirowe;

8.2 Oczyszczenie rowów i przepustów

8.3 Odbudowy wlotów (wylotów).

9.  Roboty kolizyjne.

3.   Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja projektowa,

przedmiar  robót ,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

§ 2

1. Ustala się termin  zakończenia robót :

do 20.09.2013 r.  łącznie z odbiorem robót

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości: …………zł netto, plus VAT …..% ………….zł, co ogółem stanowi     ……………..zł brutto. ./Słownie : ………………………… /.

2.  Należności będą regulowane z konta Gminy Konopnica na konto Wykonawcy w ciągu  30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo  wystawionej faktury.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty będzie rozliczone na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy .

§ 4

1. Roboty będą realizowane zgodnie z SIWZ, obowiązującymi Polskimi Normami , przedmiarem robót  i  dokumentacją techniczną.

    - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Zabezpieczenie terenu robót;

- Wykonawca    sporządzi    i    przekaże   Zamawiającemu   najpóźniej   przed    rozpoczęciem   robót   plan bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  („plan  bioz"),  uwzględniający  specyfikę  obiektu  budowlanego  i  warunki prowadzenia  robót  budowlanych,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia 2002   w   sprawie   szczegółowego   zakresu   i   formy   planu   bezpieczeństwa   i   ochrony   zdrowia   oraz szczegółowego  zakresu  rodzajów  robót  budowlanych,  stwarzających  zagrożenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 z późniejszymi zmianami).

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową z materiałów własnych. Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi obowiązujących normach technicznych lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Zamawiający, a w jego imieniu inspektor nadzoru ma prawo żądać okazania w/w dokumentów od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badań jakościowo ilościowych, stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych. Na koszt Wykonawcy będą wykonywane wszelkie badania związane z czynnościami odbiorowymi. W przypadku o ile badania wykażą niezgodność stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych z obowiązującymi przepisami wszystkie koszty związane z wymianą kwestionowanych materiałów ponosi Wykonawca. Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszywa wapiennego  trawertynu itp.

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Zamawiający zastrzega, iż wywóz nadmiaru ziemi będzie realizowany przez Wykonawcę do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz przedłożenia oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową, zezwoleniem na realizacje inwestycji, pozwoleniem na budowę i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów do momentu podpisania końcowego protokołu odbioru robót;

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, atestów i certyfikatów, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, ogrodzeń, dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- Wykonawca uzyska pozwolenia na użytkowanie pasa drogowego we właściwym Powiatowym Inspektoracie  Nadzoru Budowlanego,

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

- Posiadanie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z sumą ubezpieczenia minimum 4.000.000,00 zł. Okres obowiązywania polisy powinien być ważny do czasu odbioru końcowego. Jeżeli podczas obowiązywania umowy polisa straci ważność Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kontynuacje ubezpieczenia ww. polis ubezpieczeniowych.

- Informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego ) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: mają formę pisemną, w pierwszej kolejności jako wpis do Dziennika Budowy, jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, to Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do takiego polecenia. W takim przypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek wystawić pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji,

- Wykonawca zobowiązuje się do organizowania stałych narad koordynacyjnych i zapewnienia uczestnictwa kadry kierującej na niniejszych naradach tj. między innymi kierownika budowy.

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż,

- Geodezyjne wytyczenie robót a po ich zakończeniu wykonanie inwentaryzacji  geodezyjnej powykonawczej. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ma być oprócz formy papierowej wykonana dodatkowo w formie elektronicznej na płycie CD (format PDF oraz DWG). Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii.

- Współpraca ze służbami Zamawiającego tzn. z: przedstawicielami Zamawiającego, Inspektorami nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca zawiadomi gestorów sieci o rozpoczęciu robót i uzyska zgodę na prowadzenie robót jeśli taka zgoda będzie wymagana,

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową, pozwoleniem na budowę i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

3.	Wykonawca wyznacza ze swej strony kierownika budowy- ……………..

§ 5

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie – ……………….

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie atesty w terminie wyznaczonym przez inspektora nadzoru oraz wykonać wszelkie polecenia Inspektora Nadzoru służące zbadaniu prawidłowego wykonania umowy.

§ 6

- Za odstąpienie od umowy lub przerwanie robót Wykonawca zapłaci karę                  w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od

umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Za nieterminowe wykonanie robót będących przedmiotem umowy wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki po terminie określonym w § 3 od wartości zadania.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w protokóle robót poprawkowych za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku gdy kara umowna nie pokrywa szkody lub szkoda wynikła z innych przyczyn niż te za, które ustalono kary umowne.

- Strony mogą odstąpić od egzekwowania kar umownych.

§ 7

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru ostatecznego całego zadania, czyli po odbiorze przez inwestora.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. Usterki będą zgłaszane na nr fax 43 842 43 15

- Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.

- Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

- Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi będą realizowane w okresie 36 miesięcy od daty podpisania odbioru końcowego. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie usterki w terminie określonym w pkt 2  co będzie powodem wystąpienia szkody dla Zamawiającego to wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w całości.

- W  szczególnie uzasadnionych wypadkach w szczególności jeśli warunki pogodowe nie będą pozwalać na zastosowanie danej technologii usuwania usterek Wykonawca może zwrócić się z pisemną prośbą o przedłużenie terminu usunięcia usterek. Zamawiający w takim przypadku  może przedłużyć termin usunięcia wad i usterek z zastrzeżeniem i przesunięcie terminu nie może być większe niż 40 dni.

§ 8

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy, wymagają  formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany umowy mogą dotyczyć w szczególności:

    - terminu realizacji umowy mogą wystąpić tylko w przypadkach wymienionych w § 2 niniejszej umowy jak i w sytuacji rozszerzenia bądź zawężenia przez Zamawiającego zakresu robót.

    - dopuszcza się zmiany w dokumentacji projektowej jeśli dokonanie takich zmian będzie podyktowane czynnikami obiektywnymi, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania.

    - zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT na  roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia. W takim przypadku zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana poprzez zmianę  wartości wynagrodzenia umownego o różnicę wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT  w stosunku do tej określonej w ofercie.

    - zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy;

    - wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych określonych odrębną umową - Zamawiający może przedłużyć termin wykonania zamówienia o liczbę dni niezbędnych na wykonanie tych robót dodatkowych warunkujących wykonanie przedmiotu zamówienia;

    - Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów, urządzeń jak również technologii wykonania robót budowlanych przedstawionych w programie funkcjonalno-użytkowym pod warunkiem, że zamiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo,  okoliczności:

1)powodujące obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji wykonanego przedmiotu umowy;

2)powodujące poprawienie parametrów technicznych;

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych .

§ 10

Ewentualne spory powstałe na tle tej umowy po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego.

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                                  ZAMAWIAJĄCY