# Załącznik nr 8 do SIWZ

# WZÓR UMOWY

Umowa Nr …../2014

zawarta w dniu ……..2014 roku w Konopnicy w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pomiędzy:

Gminą Konopnica, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica NIP: 8321961055; REGON: 730934631  reprezentowaną przez:

Mariolę Hernas      -   Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Elżbiety Skakuj

zwaną dalej Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..reprezentowanym przez :

…………………………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1.Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa drogi gminnej Nr 117303E obręb Strobin .

2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- wymiana istniejącej podbudowy na skrajnych pasach jezdni o szerokości 2 x 0,7 m                     o grubości 20 cm – km 0+790 do 1+ 670;

- ułożenie i wyprofilowanie podbudowy dla uzyskania spadku daszkowego jezdni                               z zagęszczeniem mechanicznym grub. 10 cm, odcinek w km 0+790 do 1+670;

-  ułożenie warstwy wiążącej AC 16 W 50/70 ( wymiana istniejącej) o szerokości 5,10 m ,   grubości 4 cm  w km 0+790 do 1+670;

- ułożenie warstwy ścieralnej AC 11S 50/70 szerokości 5,0 m grubości 4 cm w km 0+000 do 1+ 670 ; włączenie do drogi powiatowej Nr 4536 E wyokrąglić łukami R6;

- warstwę ścieralną ułożyć na zjeździe na drogi poprzeczne na skrzyżowaniu w km 0+ 785 w obrębie dz. nr  448 , wyokrąglone łukami R5;

-  połączenia międzywarstwowe skropić emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 ;

-  wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5  mm grub. 10 cm szerokości 50 cm ;

-  wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ;

-  wymiana opraw oświetleniowych 2 szt. w obrębie skrzyżowania w km 0+000

3. Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ, w tym dokumentacji projektowej,
     specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysie
     ofertowym Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją
     projektową, zgłoszeniem robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
     budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, zasadami wiedzy
     technicznej oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej
     uzgodnionym i umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi do dnia 30.11.2014r. 
     Za zakończenie robót uważa się podpisanie bezusterkowego końcowego protokołu odbioru
     robót.

- W przypadku zaistnienia nieuniknionego opóźnienia Wykonawca może wnosić
o przesunięcie przez Zamawiającego terminu ukończenia robót lub ich części. Zamawiający może uwzględnić przesunięcie terminu z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie przesunięty o okres dłuższy, niż czas trwania nieuniknionego opóźnienia.

- „Nieuniknione opóźnienia” oznaczają te opóźnienia, na które narażony został Wykonawca 
     i na które nie miał wpływu ani on ani jego podwykonawcy/dostawcy, to jest wszelkie
     opóźnienia powstałe wskutek zaistnienia nieuniknionego zdarzenia określanego jako 
     „siła wyższa”, tj:

- wojny, rewolucji, rozruchów, zamieszek wewnętrznych, konfliktu zbrojnego, aktu 
          terrorystycznego lub sabotażu z wyłączeniem działania Wykonawcy,

- wypadku powodującego skażenie promieniotwórcze lub chemiczne, wybuchu pożaru, 
           powodzi, burz, nawałnic, trzęsienia ziemi lub poważnych epidemii,

- wszelkich innych podobnych, tj. nagłych, nadzwyczajnych i niemożliwych 
             do przewidzenia w dacie zawarcia umowy zdarzeń, na które nie ma wpływu żadna ze stron, 
            ani od których nie może się ubezpieczyć, zawierając stosowną umowę.

§ 3

Obowiązki   stron umowy

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót  w terminie do 14 dni
       licząc od dnia podpisania umowy;

  - Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

  - Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

    - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Zabezpieczenie terenu robót;

- Wykonawca sporządzi  i przekaże  Zamawiającemu   najpóźniej   przed  rozpoczęciem   robót plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(„plan bioz"),  uwzględniający  specyfikę  obiektu  budowlanego  i  warunki prowadzenia  robót  budowlanych,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia 2002   w   sprawie   szczegółowego   zakresu   i   formy   planu   bezpieczeństwa   i   ochrony   zdrowia   oraz szczegółowego  zakresu  rodzajów  robót  budowlanych, stwarzających  zagrożenia  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256  z późniejszymi zmianami);

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową z materiałów własnych. Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi obowiązujących normach technicznych lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Zamawiający, a w jego imieniu inspektor nadzoru ma prawo żądać okazania w/w dokumentów od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badań jakościowo ilościowych, stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych. Na koszt Wykonawcy będą wykonywane wszelkie badania związane z czynnościami odbiorowymi. W przypadku o ile badania wykażą niezgodność stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych z obowiązującymi przepisami wszystkie koszty związane z wymianą kwestionowanych materiałów ponosi Wykonawca.

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Zamawiający zastrzega, iż wywóz nadmiaru ziemi będzie realizowany przez Wykonawcę do miejsc wskazanych przez Zamawiającego;

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
      z późniejszymi zmianami),

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi 
      zmianami), Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować 
       z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę

p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową, zezwoleniem na realizacje inwestycji, zgłoszeniem robót budowlanych i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań    prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów do momentu podpisania końcowego protokołu odbioru robót;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, ogrodzeń, dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji godnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- Posiadanie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia;

- Informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego ) o problemach   technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.  Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego mają formę pisemną. Jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, to Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do takiego polecenia. W takim przypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek wystawić pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji;

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż;

- Współpraca ze służbami Zamawiającego tzn. z: przedstawicielami Zamawiającego,   Inspektorami nadzoru inwestorskiego w zakresie ich obowiązków;

- Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca może, zlecić zgodnie z ofertą wykonanie części przedmiotu zamówienia  podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. Zasady podzlecania wykonania części zamówienia podwykonawcom określa niniejsza umowa i Kodeks Cywilny. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania zasad określonych w art. 647¹ Kodeksu Cywilnego;

23)Zapłata wynagrodzenia podwykonawcom, jeżeli wykonawca korzysta   podwykonawców;

24)Wykonawca zawiadomi gestorów sieci o rozpoczęciu robót i uzyska zgodę na       prowadzenie robót, jeżeli taka zgoda będzie wymagana;

25)Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową, zgłoszeniem robót budowlanych i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane  według umowy;

26)Wszelkie elementy zniszczone podczas robót, a przeznaczone do ponownego        wbudowania Wykonawca winien jest wymienić na nowe na swój koszt.

§ 4

Szczegółowe obowiązki   Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 
     umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
     budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane
      w ofercie Wykonawcy.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
      niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
      zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 
      7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie
      wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
      Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa
      w ust. 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego
      w ustawie Prawo budowlane.

- Wykonawca sporządzi kosztorys powykonawczy.

7.   Wykonawca oświadcza, że:

- posiada wiedzę, doświadczenie i możliwości, niezbędne do poprawnego i terminowego

wykonania przedmiotu umowy, oraz znany mu jest zakres i charakter robót oraz materiałów

koniecznych do ich wykonania,

- znane mu są wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne związane z przedmiotem   umowy,

c)   zapoznał się ze sposobem i warunkami dostępu do terenu budowy, zbadał teren budowy

i jego otoczenie,

d) zapoznał się z całością dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego, związanej
      z przedmiotem niniejszej umowy,

e) otrzymana od Zamawiającego dokumentacja projektowa nie posiada żadnych wad
 uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie umowy i jest wystarczająca do    wykonania  na jej podstawie umownego zakresu robót w terminach określonych w niniejszej umowie,

- nie istnieją żadne inne przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające terminowe wykonanie
       przedmiotu umowy oraz usunięcie jego wad, a ich ewentualne wystąpienie nie będzie
       upoważniało Wykonawcy do przesunięcia terminu wykonania robót lub domagania się
      dodatkowych płatności.

8.   Wykonawca ma obowiązek udostępnić wszystkie dokumenty związane z realizacją

projektu w tym dokumentów finansowych organom do tego uprawnionym przez przepisy

prawa.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………. złotych brutto (słownie złotych:…………………………..), w tym kwota netto w wysokości  ……………złotych (słownie złotych: ……………. , podatek VAT ( 23% ) tj. …….. zł.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty   związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, np. długość okresu
gwarancyjnego.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
     być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1
     niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawiania
     faktury VAT.

- Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek
     bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz
     z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

- Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będzie stosowany jeden odbiór końcowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie 
      bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie
      faktyczne wykonanie robót,  potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w terminie 7 dni od daty
      zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
      końcowego, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy,
      uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może
      odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt
      w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek
      stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie
      gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
      należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego brutto,
      o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. ……… zł (słownie złotych: 
      ………………………….) w formie ……………………...

- Wniesione zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 
      lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 
      w następujących terminach:

- 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru          końcowego;

- 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania
      umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął
      w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
      Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 8

Kary umowne

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)  za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 %           wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia (termin     zakończenia robót określono w §2 ust. 1 niniejszej umowy);

2)  za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy         lub dalszemu podwykonawcy w następujących wysokościach:

a) za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy                  przekraczający 30 dni w wysokości 10% kwoty brutto za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

3) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której            przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

4) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany 
w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień        zwłoki;

5) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty                              o którym mowa w § 10 ust. 7 niniejszej umowy (tj. 30 dniowy termin) karą w                 wysokości 1 000,00 zł brutto;

6)  Za opóźnienie w usunięciu usterek w okresie gwarancji i rękojmi określonej w § 11     ust. 2 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu usterki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

7)  Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wartość kar umownych.

4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych         w wyniku  realizacji niniejszej umowy.

§ 9

Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z zachowaniem wszelkich  konsekwencji dla Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, gdy:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni;

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego;

- Wykonawca nie dotrzymał umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru;

- Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
     następujące obowiązki:

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez wykonawcę;

2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie   
     z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy                            
     i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie 
     wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie 
     lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10

Umowy   o podwykonawstwo

- Wykonawca może zlecić, wykonanie części robót podwykonawcom pod warunkiem, 
      że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy z podwykonawcami na warunkach
      dotyczących odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy, odpowiadających
      warunkom określonym niniejszą umową.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
      jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami lub przepisami.

4. Z zastrzeżeniem postanowień w art. 6471  kodeksu cywilnego Wykonawca jest 
zobowiązany uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy z jakimkolwiek 
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą na realizację jakichkolwiek części robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy.

5.   Udzielenie zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą lub na dokonanie jej pozostaje do 
      uznania Zamawiającego, przy czym Zamawiający winien wyrazić zgodę lub zgłosić
      zastrzeżenia bądź sprzeciw w terminie 10 dni od przedstawienia przez Wykonawcę
      odpowiednio sporządzonego wniosku. Wniosek o udzielenie przedmiotowej zgody winien
      zawierać oprócz wymaganych przepisami prawa dokumentów, co najmniej dane
      identyfikujące podwykonawcę (nazwa lub firma, siedziba, adres, numer rejestrowy,
      REGON, NIP), nie starszy niż 3 miesiące odpis z rejestru, w którym podwykonawca jest 
      zarejestrowany oraz projekt umowy zawierający wszystkie istotne postanowienia zgodnie
      z zapisami SIWZ, w szczególności zaś postanowienia dotyczące wysokości
       wynagrodzenia i zakresu powierzanych podwykonawców robót. W przypadku zamiaru 
      powierzenia wykonania części robót dalszemu podwykonawcy, wniosek Wykonawcy  
      zawierać będzie pisemne oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie
      przez podwykonawcę umowy z takim dalszym podwykonawcę. Przed wyrażeniem zgody
      Zamawiający może żądać dodatkowych informacji na temat podwykonawcy lub dalszego
      podwykonawcy oraz odpowiedniej zmiany w umowach.

Zamawiający może w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy w szczególności 
odmówić wyrażenia zgody na zawarcie umowy lub zgody na zmianę umowy     
 z podwykonawcą lub zgłosić sprzeciw co do jej zawarcia jeżeli w umowie Wykonawcy              
 z podwykonawcą nie znajdą się następujące zapisy:

a)  umowa musi zostać przedłożona Zamawiającemu w formie pisemnej i być podpisana  przez osoby uprawnione do reprezentacji każdej ze stron zgodnie z dokumentami rejestrowymi ;

b) umowa musi określać bardzo dokładnie zakres robót będących przedmiotem podwykonawstwa oraz termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo robót;

c)  termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

d) określa sposób płatności za roboty budowlane wykonane w ramach podwykonawstwa               w formie bezgotówkowej, tzn. w formie przelewu bezgotówkowego;

e) określa sankcję za nieterminową realizację przez podwykonawcę przedmiotu omowy                  o podwykonawstwo;

f)   określa katalog możliwych zmian umowy;

g)  zobowiązanie podwykonawcy do dostarczania Zamawiającemu i Wykonawcy oświadczeń, z których będzie wynikać, że zostały uregulowane wszystkie zobowiązania finansowe przez Wykonawcę względem podwykonawcy.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 lit c, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest      
     dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 
     doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty      
      budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
      roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na
      roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym
      podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy
      na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

9. Wykonawca ma obowiązek przedkładania przez zamawiającemu poświadczonej za
      zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem
      są dostawy lub usługi, oraz ich zmian;

10.Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy niezwłocznego udzielania    wszelkich informacji i udostępnienia wszelkich dokumentów na temat stanu realizacji umów Wykonawcy z podwykonawcami.

11.  W przypadku powierzenia osobom trzecim wykonania części prac, Wykonawca będzie
       odpowiedzialny wobec Zamawiającego za ich działania lub zaniechania jak za własne
       działania lub zaniechania zgodnie z art. 474 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca jest
       odpowiedzialny za szkody wyrządzone z winy Wykonawcy lub swojego podwykonawcy
       osobom trzecim na placu budowy i na terenie przyległym do placu budowy w stopniu
       całkowicie zwalniającym z tej odpowiedzialności Zamawiającego.

12. Wykonawca zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom.
       Wykonawca zapewni, że podwykonawcy zobowiążą się do terminowej zapłaty dalszym
       podwykonawcom oraz będzie podejmował wszelkie niezbędne działania zmierzające 
       do wyegzekwowania tego zobowiązania.

13. Wykonawca naprawi szkodę poniesioną przez Zamawiającego z tytułu braku lub
        nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
        w szczególności Wykonawca zapłaci za Zamawiającego za wszelkie zobowiązania, jakie
        mogą powstać w związku z brakiem lub nieterminową zapłatą wynagrodzenia
        podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Dla uniknięcia jakichkolwiek
        wątpliwości strony ustalają, że Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty
        poniesione przez Zamawiającego w związku z koniecznością zapłaty przez
        Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w tym
        w szczególności wszelkie koszty postępowań sądowych lub arbitrażowych i koszty
        obsługi księgowej i prawnej związane z tymi postępowaniami.

14.  Strony ustalają, że do faktury Wykonawca załączy:

a) pisemne oświadczenie Wykonawcy o kwocie należnej danemu podwykonawcy za    wykonanie części robót budowlanych objętych fakturą, do której jest załączane, wraz                    z kopiami zaakceptowanych i podpisanych przez siebie faktur wystawionych przez takich podwykonawców;

b) potwierdzenie dokonania płatności, z których będzie wynikać , że zostały uregulowane wszystkie zobowiązania finansowe przez Wykonawcę względem podwykonawcy.

15. Nie wykonanie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 11 stanowi istotne
       naruszenie postanowień niniejszej umowy i może być podstawą do odstąpienia przez
       Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

16. Wykonawca zapewnia, że analogiczne zapisy, jak w ustępach potwierdzających,
       zobowiązujące podwykonawcę zawarte zostaną w jego umowie z podwykonawcą                  
       i dalszym podwykonawcą.

17. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona 
       w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci
       się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośredniego przez Zamawiającego na
       podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania
       fakturę zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie 
       i odbiór fakturowania robót, Zamawiający może zapłacić na rzecz podwykonawcy kwotę
       będącą przedmiotem jego żądania. W takim wypadku Zamawiający uprawniony jest
      dokonać potrącenia zapłaconej kwoty z wymaganej wierzytelności przysługującej
      Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

18. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dowodów zapłaty za roboty wykonane
       przez podwykonawców łącznie z fakturą końcową przed terminem końcowego
       rozliczenia z Zamawiającym.

19. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
       przysługującego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
       zaakceptowana przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
       roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
       podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się
       obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
       podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
       po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której
       przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej
       za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
      dostawy lub usługi.

21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
       podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić
      Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
       wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 20.
       Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia

doręczenia tej informacji.

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie wskazanym 
       przez Zamawiającego, zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
 podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu              podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność                 takiej zapłaty.

24.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu                                                      podwykonawcy, o których mowa w ust. 19, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

25.Zlecenie wykonania części zadania podwykonawcom, nie zmienia zobowiązań     Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonanie prac przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

26. Gwarancja i rękojmia wynikająca z postanowień umowy obejmuje także roboty                        wykonane przez podwykonawców.

§ 11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na 
      okres  60  miesięcy od dnia odbioru końcowego z zastrzeżeniem ust. 2.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek 
      w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
      Zamawiającego.

- Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. Usterki będą zgłaszane 
       na nr fax  …………   lub   e-mail: ……………

- Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy 
       i Zamawiającego.

- Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty
      zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od
      uprawnień wynikających z gwarancji.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi będą realizowane w okresie 36 miesięcy od daty podpisania
      odbioru końcowego. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy
      również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed
      upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez 
      Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie
      trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane
      w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego
      wykonania umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie usterki w terminie określonym w ust. 3  co będzie powodem
      wystąpienia szkody dla Zamawiającego to wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę
      w całości.

§ 12

Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy, wymagają  formy pisemnej pod rygorem
     nieważności.

2. Zmiany umowy mogą dotyczyć w szczególności:

    - terminu realizacji umowy mogą wystąpić tylko w przypadkach wymienionych                            w § 2 niniejszej umowy jak i w sytuacji rozszerzenia bądź zawężenia przez          Zamawiającego zakresu robót. Termin realizacji umowy zostanie przedłużony o liczbę dni    wynikających z nieuniknionego opóźnienia będą czasu niezbędnego na wykonanie rozszerzonego zakresu robót;

    - zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT na  roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia. W takim przypadku zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana poprzez zmianę wartości wynagrodzenia mownego                  o różnicę wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT  w stosunku do tej określonej w ofercie;

    - wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych określonych odrębną umową - Zamawiający może przedłużyć termin wykonania zamówienia o liczbę dni niezbędnych na wykonanie tych robót dodatkowych warunkujących wykonanie przedmiotu zamówienia;

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd  
    właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia
     29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych,  ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo
     budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu 
     cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA   :                                                                                   ZAMAWIAJĄCY   :

KONTRASYGNATA  SKARBNIKA