Projekt umowy

UMOWA    Nr …./2019

zawarta w dniu ………….2019 r. pomiędzy Gminą Konopnica ul. Rynek 15,

98-313 Konopnica,  NIP 8321961055, REGON : 730934631  zwaną dalej

„ Zamawiającym ”   reprezentowaną przez:

Grzegorza Turalczyka-     Wójta  Gminy

przy kontrasygnacie Elżbiety Skakuj – Skarbnik Gminy  ,

a

…………………………………………………………………………………..

NIP : …………..   REGON  :………………… ,

zwanym dalej w tekście umowy „ Wykonawcą ”,

o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie       p.n.„ Przebudowa istniejących schodów pochylni dla niepełnosprawnych oraz tarasów komunikacji zewnętrznej do budynku przy ulicy Parkowej 2 w Konopnicy ”.

2. Zakres robót obejmuje :

2.1 Roboty przygotowawcze

2.2 Roboty ziemne i fundamentowe

2.3 Roboty murowe

2.4 Roboty brukarskie

2.5 Roboty wykończeniowe i towarzyszące

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar  robót ,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz  kosztorys ofertowy- stanowiący załącznik do umowy`.

§ 2

1. Ustala się termin  zakończenia robót :   do 30 września 2019 r.

2.  Zamawiający sporządzi protokół odbioru końcowego robót.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy  w ciągu 3 ch dni od daty

podpisania umowy.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie      ryczałtowe  w wysokości:  …………………………………………………….

(   Słownie :   ).

2   Należności będą regulowane z konta Gminy Konopnica na konto

Wykonawcy w ciągu  30 dni od daty złożenia faktury w Urzędzie Gminy.

- Wykonawca wystawi  fakturę  po wykonaniu i odbiorze końcowym robót.

4.   Fakturowanie :

Nabywca:  Gmina Konopnica, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica,

NIP 832-19-61-055

Odbiorca: Urząd Gminy Konopnica, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica

§ 4

1. Roboty będą realizowane zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami , przedmiarem robót  i  dokumentacją techniczną.

2.  Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, przy

zachowaniu obowiązujących norm technicznych oraz przepisów BHP.                                  3.  Wykonawca z chwilą przyjęcia terenu budowy dokona zabezpieczenia oraz

będzie ponosić odpowiedzialność za zgromadzone materiały i sprzęt oraz       ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu

budowy.

4. Wykonawca uporządkuje teren budowy po zakończeniu budowy i przekaże

Zamawiającemu.

- Wykonawca wyznacza ze swej strony kierownika budowy.

§ 5

- Za odstąpienie od umowy lub przerwanie robót Wykonawca zapłaci karę                  w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od  umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych    okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie   wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Za nieterminowe wykonanie robót będących przedmiotem umowy wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki po terminie określonym w § 2 od wartości zadania.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w protokole robót poprawkowych za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku gdy kara umowna nie pokrywa szkody lub szkoda wynikła z innych przyczyn niż te za, które ustalono kary umowne.

- Strony mogą odstąpić od egzekwowania kar umownych.

§ 6

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesięcy, rękojmi na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru ostatecznego całego zadania.

§ 7

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Ewentualne spory powstałe na tle tej umowy po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego.

§ 10

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA  :                                                                                 ZAMAWIAJĄCY :

KONTRASYGNATA   SKARBNIKA